Rencana Mingguan

Role : BackEnd Android

Week : 05

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Plan** | **Keterangan** | **Pelaksana** | **Durasi** | **Deliverables** |
| 1 | Latihan Login, Register, Edit Profile, transaksi kupon | Latihan penerapan *login, regiter, and edit profile* di android | Netty, Esra | 4 Jam | Berupa aplikasi |
| 2 | Latihan membuat keranjang, riwayat | Latihan penerapan keranjang, riwayat di android dan penerapan di firebase | Albert, Ishak | 4 Jam | Berupa aplikasi |
| 3 | Memperdalam penggunaan git | Mengulas kembali latihan tentang penggunaan Git | Semua Anggota | 2 jam | Berupa laporan pelaksaan *plan* |